
**■ 마케팅실 상반기 중점 추진 과제 일정**

텍스트, 스크린샷, 실내이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

| **온라인서비스팀** | |
| --- | --- |
| **금주 업무진행사항 (3/28~4/1)** | **차주 진행예정 (4/4~4/8)** |
| **1. 세일즈원 롤백 안정화**  o 선택형 옵션 AQI 및 가견적 연동  - 선택형 옵션 수기로 등록한 일부 차량 가견적 활용하여 재등록 (44대)  - 변경된 방식 실무 적용 : 3/29(화)  - AQI 리포트 선택형 옵션 항목 미노출 오류 수정  o 사이트 안정화 작업  - 신규 등록 차량 데이터 확인/수정 (인승, 변속기 정보)  **2. M캐피탈 차량 입점**  o 상품매입실 내용 공유 및 협의 : 3/29(화)  - M캐피탈 차량 리본카 등록 여부 및 할부 계산기 로직 확인  ┕ M캐피탈 할부 계산 로직 수령 : 3/30(수)  ┕ 판매중 1대, 준비중 4대 : 3/31(목), 16:00 기준  o M캐피탈 LP, 로고 뱃지 디자인  **3. ERP / 통합어드민**  o 온라인 사이트 운영 프로세스 ERP 추진단 전달 및 수정/보완  **4. 내차팔기 고도화**  o 고객 출품 내차팔기 기획안/디자인/퍼블 수정  o 차옥션 모바일 출품/입찰 기능 개발  **5. 사이트 운영**  o 환불정책 변경에 따른 수정사항 반영 (7일/700km → 8일/800km)  - 수정 범위 정리 (온사이트, 계약서/약관 등)  o 전자계약 활용 관련 현업 화상 인터뷰 (천안 김왕기 과장, 제주 김동욱 과장)  - 전자계약 활용 시 애로사항, 개선사항 확인  o 바이럴 영상(리본카 인생극장) 사이트 노출  - 메인 배너 (유튜브 링크), 오플카페 추천영상 등록 | **1. 세일즈원 롤백 안정화**  o 선택형 옵션 덴트 등록 수정  - 덴트 작업 AQI 맵핑 & 부위별 등록 가능하게 수정  o 제조사 보증 주행거리 무제한 표시 가능하게 수정  o 사이트 안정화 작업  - 신차 출고가 불일치 문제 개선 (카마트 DB 검토, 상품 노출 시 체크 방안)  - 신규 등록 차량 데이터 정상 노출 확인  **2. M캐피탈 차량 입점**  o M캐피탈 차량 입점 오픈  - 재고 확보 상황 고려하여 적정 시점 오픈 (판매중 차량 5대 이상)  **3. ERP / 통합어드민**  o 온라인 사이트 운영 프로세스 최종안 전달 : ~4/6(수)  **4. 동영상 송출 플랫폼 내재화**  o 동영상 솔루션 선정 의사결정  **5. 사이트 운영**  o 환불정책 변경에 따른 수정사항 반영  - 사이트 및 계약서/약관 수정 내용 적용 : 4/8(금)  **6. AQI118 간소화**  o AQI118 리포트 변경안 제작 |

**■ 온라인서비스팀 업무 추진 계획**

****